Содержание

1 Введение	3

1.1 Назначение	3

1.2 Область применения	3

1.3 Ссылки	3

1.4 Термины, определения и соглашения	3

2 Организация жизненного цикла ПО	4

2.1 Ответственность	4

2.2 Взаимодействие процесса разработки с другими процессами ЖЦ ПО	4

3 Процессы разработки ПО	5

3.1 Стандарты	5

3.2 Разработка требований к ПО	5

3.2.1 Входные данные процесса разработки требований к ПО	5

3.2.2 Условия входа в процесс разработки требований к ПО	5

3.2.3 Описание процесса разработки требований к ПО	5

3.2.4 Условия выхода из процесса разработки требований к ПО	6

3.2.5 Выходные данные процесса разработки требований к ПО	6

3.3 Проектирование ПО	6

3.3.1 Входные данные процесса проектирования ПО	6

3.3.2 Условия входа в процесс проектирования ПО	7

3.3.3 Описание процесса проектирования ПО	7

3.3.4 Условия выхода из процесса проектирования ПО	7

3.3.5 Выходные данные процесса проектирования ПО	7

3.4 Кодирование ПО	8

3.4.1 Входные данные процесса кодирования ПО	8

3.4.2 Условия входа в процесс кодирования ПО	8

3.4.3 Описание процесса кодирования ПО	8

3.4.4 Условия выхода из процесса кодирования ПО	8

3.4.5 Выходные данные процесса кодирования ПО	9

3.5 Интеграция ПО	9

3.5.1 Входные данные процесса интеграции ПО	9

3.5.2 Условия входа в процесс интеграции ПО	9

3.5.3 Описание процесса интеграции ПО	9

3.5.4 Условия выхода из процесса интеграции ПО	10

3.5.5 Выходные данные процесса интеграции ПО	10

4 Среда разработки ПО	11

4.1 Инструменты разработки ПО	11

4.2 Инструменты разработки требований к ПО и описаний проектов	12

4.3 Языки программирования	12

Список рисунков

Рисунок 1. Процессы разработки ПО	4

Список таблиц

Таблица 1. Термины, определения и соглашения	3

Таблица 2. Сокращения	3

Таблица 3. Программные средства, устанавливаемые на рабочих местах разработчиков ПО	11

# Введение

## Назначение

Данный документ определяет мероприятия, которые будут выполняться в рамках практикума SQLP-1 для достижения целей процессов разработки ПО, определенных в документе КТ-178B [1].

## Область применения

Текущий документ существует для демонстрации мероприятий, которые могут использоваться при достижении целей процессов, определенных рамками практикума в соответствии с КТ-178B. Положения, описанные в данном документе, могут быть неприменимыми при выполнении реальных проектов и должны быть пересмотрены с учетом нужд реального проекта в каждом конкретном случае.

В данном документе использована упрощенная (каскадная) схема организации ЖЦ ПО. Для использования более сложных схем организации ЖЦ, которые могут потребоваться в реальных проектах, потребуется переработка раздела 3 документа.

## Ссылки

- КТ-178В. Квалификационные требования. Часть 178В. Требования к ПО бортовой аппаратуры и систем при сертификации авиационной техники.

- SQLP-1. План управления конфигурацией ПО.

- SQLP-1. Стандарт на разработку требований к ПО.

- SQLP-1. Стандарт на проектирование ПО.

- SQLP-1. Стандарт на кодирование ПО.

## Термины, определения и соглашения

Таблица 1. Термины, определения и соглашения

| Термин | Определение, толкование |
| --- | --- |
| Сообщение о проблеме | Документ процесса УК ПО, содержащий описание несоответствия в данных ЖЦ ПО или в описании процессов ЖЦ ПО. |
| Запрос на изменение | Документ процесса УК ПО, созданный для внесения изменений в данные ЖЦ ПО с целью устранения несоответствия, описанного в СП. |
| Артефакт | Атомарное данное ЖЦ ПО. Артефактом может быть, например, требование или файл исходного кода. |
| Конфигурация | Составное данное ЖЦ ПО, которое может включать в себя любые артефакты, агрегации и конфигурации. |
| Спецификация программных требований | Совокупность всех требований, предъявляемых к программному обеспечению, и дополнительных сведений, необходимых для правильной интерпретации этих требований. Спецификация требований организована как агрегация в. |
| Формальная инспекция | Способ верификации документов, основанный на экспертной оценке их правильности, выполняемой одним или несколькими инспекторами, как правило, с использованием проверочных перечней. |
| Тип единицы конфигурации | Тип документов ЖЦ ПО, соответствует разделам 11.1 – 11.20 КТ-178В. |
| Yandex Wiki | Система поддержки разработки программного обеспечения. |

Таблица 2. Сокращения

| Термин | Определение, толкование |
| --- | --- |
| ГК | Гарантия качества |
| ЖЦ | Жизненный цикл |
| ЗИ | Запрос на изменение |
| ПО | Программное обеспечение |
| УК | Управление конфигурацией |
| ФИ | Формальная инспекция |

# Организация жизненного цикла ПО

## Ответственность

Руководитель проекта ответствен за распределение задач сотрудникам посредством назначения запроса на изменение ответственным разработчикам. Назначение запроса на изменение ответственным разработчикам должно проводиться таким образом, чтобы исключить одновременную работу различных сотрудников над одними и теми же частями документов.

Ответственный разработчик, назначенный руководителем проекта, ответствен за выполнение соответствующих мероприятий в соответствии с положениями данного раздела.

В рабочем процессе выделены несколько направлений, которые независимы друг от друга.

## Взаимодействие процесса разработки с другими процессами ЖЦ ПО

Схема взаимодействия процесса разработки ПО с другими процессами жизненного цикла представлена на рисунке ниже. Процесс разработки ПО состоит из процессов, показанных на рисунке 1. Процесс УК ПО, а также управляющие воздействия для процессов не показаны.

Рис. 1 - Процессы разработки ПО и их взаимодействие с другими процессами ЖЦ ПО

# Процессы разработки ПО

## Стандарты

При разработке ПО “Платформа для обучения SQL” необходимо руководствоваться следующими стандартами:

- Стандарт на разработку требований к ПО [3];

- Стандарт на проектирование ПО [4];

- Стандарт на кодирование ПО [5].

## Разработка требований к ПО

Целями процесса разработки требований к ПО являются:

- Разработка требований к ПО высокого уровня;

- Разработка производных требований к ПО высокого уровня;

### Входные данные процесса разработки требований к ПО

- План разработки ПО

- Системные требовани

- Стандарт на разработку требований

- IEEE STD 830-1998

- Запрос на изменение по итогам проверки (опционально)

### Условия входа в процесс разработки требований к ПО

- Первая итерация разработки требований в процессе ЖЦ. Задача находится в статусе “Open“ и назначена на исполнителя, получен запрос на изменение. При этом задачи получения входных данных находятся в статусе “Resolved“ (Решены).

- Последующие итерации разработки требований, инициированные по итогам проверки, сопровождающиеся запросом на изменение. Задача находится в статусе “Reopened“.

### Описание процесса разработки требований к ПО

Задача разработки требований переводится в статус “In progress“. Далее выполняются действия, описанные в запросе на изменение. Если вход осуществлен по 2.A, то в системе создается новый Документ, если по 2.A, то осуществляется модификация существующего.

- Определяются существенные источники требований из тех, что подаются на вход процесса.

- Осуществляется процесс извлечения системных требований из источников.

- По системным требованиям формируются требования к разрабатываемому ПО и по мере необходимости производные требования.

- Каждое непроизводное требование не первого уровня трассируется на требование/требования более высокого уровня.

- Каждое функциональное требование формулируется в канонической форме (см. Стандарт на разработку требований) и дополняется сценарием способа использования.

В случае входа по 2.A требования только создаются и пункты (a)-(e) выполняются полностью, в случае входа по 2.B – начиная с пункта, определяемого разработчиком по содержанию запроса на изменение, при этом требования изменяются, удаляются или создаются.

### Условия выхода из процесса разработки требований к ПО

- Объявлено о завершении работ посредством установки статуса задачи “Resolved“

- Все найденные во входных данных несоответствия зарегистрированы в сообщениях о проблемах.

- Задачи, описанные в запросе на изменение, решены и в системе опубликована новая версия Документа

### Выходные данные процесса разработки требований к ПО

- Требования к ПО

- Сообщение о проблемах

## Проектирование ПО

Цели процесса проектирования состоят в том, чтобы:

- разработать архитектуру ПО и требования нижнего уровня на основе требований верхнего уровня;

- разработать производные требования к ПО низкого уровня;

- оценить с точки зрения безопасности системы производные требования к ПО низкого уровня.

### Входные данные процесса проектирования ПО

- Требования к ПО;

- План разработки ПО;

- Стандарты на процесс проектирования ПО;

- Запрос на изменение по итогам проверки(опционально).

### Условия входа в процесс проектирования ПО

- Задача находится в статусе “Open“ и назначена на исполнителя, получен запрос на изменение. При этом задачи получения входных данных находятся в статусе “Resolved“(Решены);

- Последующие итерации процесса проектирования ПО, инициированные по итогам проверки, сопровождающиеся запросом на изменение. Задача находится в статусе “Reopened“.

### Описание процесса проектирования ПО

С процедурной точки зрения процесс внесения изменений в файлы описания проекта ПО аналогичен процессу внесения изменений в требования к ПО. Отличие заключается в том, что разработчик вносит изменения в файлы описания проекта ПО, руководствуясь стандартом на проектирование ПО, и использует в качестве входных данных требования к ПО.

Основным методом при разработке описания проекта ПО является метод структурного проектирования, представляющий собой процесс последовательного разбиения (декомпозиции) ПО на компоненты, а компонента на подкомпоненты и функции.

### Условия выхода из процесса проектирования ПО

Процесс проектирования ПО считается завершенным, когда удовлетворены его цели.

- Объявлено о завершении работ посредством установки статуса задачи “Resolved“;

- Все найденные во входных данных несоответствия зарегистрированы в сообщениях о проблемах.

- Задачи, описанные в запросе на изменение, решены и в системе опубликована новая версия документа “Описание проекта ПО“.

### Выходные данные процесса проектирования ПО

Основным результатом процесса проектирования ПО являются:

- Описание проекта ПО;

- Сообщение о проблемах..

## Кодирование ПО

Цель процесса процесса кодирования - разработать исходный код трассируемый, верифицируемый, непротиворечивый и правильно реализующий требования к ПО низкого уровня.

### Входные данные процесса кодирования ПО

- План разработки ПО

- Стандарт на кодирование ПО

- Запрос на изменение;

- Требования к ПО

- Описание проекта ПО

### Условия входа в процесс кодирования ПО

- Задача находится в статусе “Open“ и назначена на исполнителя, получен запрос на изменение. При этом задачи получения входных данных находятся в статусе “Resolved“(Решены);

- Последующие итерации процесса кодирования ПО, инициированные по итогам проверки, сопровождающиеся запросом на изменение. Задача находится в статусе “Reopened“.

### Описание процесса кодирования ПО

Разработчик должен разработать и зарегистрировать исходный код ПО, руководствуясь стандартом на кодирование ПО. При выполнении мероприятий ответственный разработчик использует инструментарий описанный в разделе “Среда разработки ПО”

### Условия выхода из процесса кодирования ПО

Процесс кодирования считается завершенным, когда его цели достигнуты. Мероприятия этого процесса включают в себя:

- Объявлено о завершении работ посредством установки статуса задачи “Resolved“;

- Соответствие кода требованиям к ПО и стандарту на кодирование ПО

- Все найденные во входных данных несоответствия зарегистрированы в сообщениях о проблемах.

### Выходные данные процесса кодирования ПО

Основным результатом этого процесса являются:

- Исходный Код

- Команды для запуска платформы

- Сообщения о проблемах

## Интеграция ПО

Цель процесса интеграции ПО: загрузить на сервер исполняемый код ПО

### Входные данные процесса интеграции ПО

- План разработки ПО;

- Описание проекта ПО;

- Исходный код ПО;

- Команды для запуска платформы;

- Запрос на изменение;

### Условия входа в процесс интеграции ПО

Вход в процесс интеграции ПО осуществляется в случае выполнения любого из приведенных ниже условий.

- Задача находится в статусе “Open“ и назначена на исполнителя, получен запрос на изменение. При этом задачи получения входных данных находятся в статусе “Resolved“(Решены);

- Последующие итерации процесса кодирования ПО, инициированные по итогам проверки, сопровождающиеся запросом на изменение. Задача находится в статусе “Reopened“.

### Описание процесса интеграции ПО

Ответственный разработчик извлекает указанную в задаче версию исходного кода и выполняет сборку кода, получая из него исполняемый код. Разработчик проверяет, что собранный исполняемый код может быть успешно загружен на сервер. Если в ходе выполнения компиляции, сборки или загрузки возникают проблемы, то разработчик открывает соответствующие сообщения о проблемах и завершает процесс интеграции по назначенной задаче.

Если компиляция, сборка и загрузка кода прошли успешно, разработчик сохраняет полученные выходные данные интеграции и завершает процесс интеграции по назначенной задаче.

При неуспешном завершении процесса, разработчик извещает об этом путем создания соответствующего сообщения о проблеме. В этом случае повторный вход в процесс интеграции будет осуществлен по новой задаче.

### Условия выхода из процесса интеграции ПО

Выход из процесса происходит при выполнении всех следующих условий:

- Объявлено о завершении работ посредством установки статуса задачи “Resolved“;

- Все найденные во входных данных несоответствия зарегистрированы в сообщениях о проблемах.

- Работы, начатые по запросам на изменение, завершены и все выходные данные процесса интеграции ПО помещены в систему поддержки разработки.

### Выходные данные процесса интеграции ПО

- Исполняемый код;

- Команды сборки исполняемого кода, загрузки на сервер и запуска на нем.

- Сообщения о проблемах.

# Среда разработки ПО

Процесс разработки программного обеспечения осуществляется с использованием интегрированной среды разработки (IDE — Integrated development environment) PyCharm, включающей следующие возможности:

1. Средства для написания программного кода, такие как автодополнение кода и организация файловой структуры.

2. Средства для компиляции кода.

3. Интеграция с системой контроля версий GitLab.

4. Интеграция с системой управления базой данных.

5. Автоматический вывод и проверка типов.

6. Средства для сборки артефактов компонентов программной системы.

## Инструменты разработки ПО

На компьютерах разработчиков ПО устанавливаются следующие инструменты.

Таблица 3. Программные средства, устанавливаемые на рабочих местах разработчиков ПО

| Название | Разработчик | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Linux Ubuntu | Canonical Ltd. | Операционная система |
| Yandex Wiki | Yandex | Подготовка документов, подготовка тест-планов |
| Draw.io | JGraph Ltd. | Создание схем, рисунков, диаграмм |
| PyCharm | ООО “ИНТЕЛЛИДЖЕЙ ЛАБС “ | Написание, отладка кода на Python |
| JetBrains WebStorm | ООО “ИНТЕЛЛИДЖЕЙ ЛАБС “ | Написание, отладка кода на JavaScript, CSS & HTML |
| PostgreSQL | Opensource-проект | Система управления базами данных |

## Инструменты разработки требований к ПО и описаний проектов

Разработка требований к ПО и описания проекта проводится с помощью Yandex Wiki, тиражируемой вики-системой для внутреннего использования организациями с целью создания единой базы знаний от компании Yandex. Для доступа к базе знаний через веб-интерфейс на компьютерах разработчиков устанавливаются браузеры Google Chrome. Каждому разработчику в зависимости от его обязанностей будут установлены соответствующие права на доступ к данным в Yandex Wiki.

## Языки программирования

Основным языком программирования при разработке исходного кода серверной части приложения должен являться язык программирования Python. Разработка исходного кода ПО должна вестись в соответствии со стандартами на кодирование ПО.

Основным языком для программирования при разработке исходного кода клиентской части приложения должен являться язык TypeScript.

Для запросов к базе данных должен использоваться язык SQL.