# План управления конфигурации

1 Введение

1.1 Описание

1.2 Цель

1.3 Определения и сокращения

2 Среда управления конфигурации ПО

2.1 Инструменты УК ПО

2.2 Ответственные

2.3 Взаимодействие УК ПО с другими процессами ЖЦ ПО

3 Мероприятия процесса УК ПО

3.1 Идентификация конфигурации

3.2 Базовые версии и трассируемость

3.2.1 Контроль статуса единиц конфигурации

3.2.2 Трассируемость

3.3 Регистрация проблем и управление изменениями

3.3.1 Регистрация проблем

3.3.2 Рассмотрение изменений

3.3.3 Внесение изменений

3.3.4 Закрытие сообщения о проблеме

3.3.5 Соглашения по работе с репозиторием

3.4 Учет состояния конфигурации

3.5 Архивирование и выпуск

# 1. Введение

## 1.1 Описание

В представленном документе “План управления конфигурацией” будут рассмотрены основные мероприятия и цели одноименного процесса в рамках разрабатываемой программной системы.

## 1.2 Цель

Целью настоящего документа “План управления конфигурацией” является описание и иллюстрация тех средств, методов, а также мероприятий, которые используются при управлении конфигурацией реализуемого программного обеспечения.

## 1.3 Определения и сокращения.

Коммит - пакет изменений, хранящий информацию с добавленными, отредактированными или удалёнными файлами кода.

Ветка - набор коммитов, расположенных в хронологическом порядке.

ПО - программное обеспечение.

УК - управление конфигурацией.

СП - сообщение о проблеме.

НЗ - назначенная задача.

# 2. Среда управления конфигурации ПО

## 2.1 Инструменты УК ПО

Основным средством управления конфигурацией является система контроля версий Git. Для возможности совместной работы используется сервис GitHub, предназначенный для онлайн-хостинга репозиториев. Эти инструменты предлагают обширный набор функций для управления изменениями, отслеживания проблем и создания основных версий элементов конфигурации.

В качестве системы документооборота выбран Confluence, который представляет из себя тиражируемую вики-систему для внутреннего использования организациями с целью создания единой базы знаний.

## 2.2 Ответственные

В рамках управления конфигурацией на реализуемом проекте каждый участник обладает минимум одной ролью, которая определяет его обязанности и полномочия. Роли распределяются с учетом специфических функций, которые выполняет каждый участник в проекте. Примеры ролей в проекте:

- Автор: Может создавать и редактировать конфигурационные элементы, такие как данные об источниках питания, параметры управления реле, и другие.

- Инспектор: Может проводить инспекции текущих конфигурационных элементов, а также вносить изменения при необходимости.

- Администратор: Имеет расширенные права доступа к конфигурационным данным. Может управлять пользователями, их доступами к конфигурации, а также координировать процессы изменения конфигурации.

- Пользователь: Может быть автором своих собственных конфигурационных элементов (например, данных об энергопотреблении), а также инспектором, контролируя свои параметры и состояние.

## 2.3 Взаимодействие УК ПО с другими процессами ЖЦ ПО

Процесс УК при взаимодействии с другими процессами ЖЦ ПО предназначен для реализации следующих основных функций:

● управление конфигурацией ПО на протяжении всего ЖЦ;

● контроль входных/выходных данных на протяжении ЖЦ;

● оценка соответствия разрабатываемого ПО техническим требованиям;

● обеспечение выполнения процесса по регистрации проблем и их устранению и др

# 3. Мероприятия процесса УК ПО

## 3.1 Идентификация конфигурации

Для эффективного управления конфигурацией программного обеспечения необходимо ясно определить объекты конфигурации, которые могут быть разделены на две категории:

1.  Базисные объекты: Это элементы информации, создаваемые в процессе анализа, проектирования или тестирования, например, раздел спецификации требований, часть проектной модели, исходный код компонента, или набор тестов для проверки программного кода.

2. ​​Составные объекты: Это сложные структуры, объединяющие базисные элементы. Например, конфигурационная версия программы, включающая компоненты и связанные данные.

Цель идентификации конфигурации - однозначно определить каждую единицу конфигурации, создавая основу для её управления. Каждый объект конфигурации имеет уникальный набор характеристик:

- Имя объекта: Уникальная строка, которая служит идентификатором объекта конфигурации.

- Описание объекта: Включает тип элемента (элемент модели, программа, данные), идентификатор проекта, информацию о версии или изменениях.

- Ресурсы: Элементы, которые используются, обрабатываются или запрашиваются объектом. Это могут быть различные ресурсы, такие как типы данных, функции, имена переменных и другие элементы, необходимые для функционирования объекта.

Учитывание взаимосвязей между объектами конфигурации при их идентификации является важным аспектом. Каждый базисный объект конфигурации должен быть идентифицирован перед началом управления изменениями и регистрации трассируемости, а составные объекты должны быть идентифицированы перед их использованием в других процессах жизненного цикла программного обеспечения.

В качестве базовых объектов конфигурации часто используются коммиты в системах контроля версий. Каждый коммит включает в себя:

- Уникальный хэш.

- Указатель на родительский коммит.

- Дату создания.

- Перечень изменений по сравнению с предыдущим коммитом.

- Краткое описание изменений на английском языке, не превышающее 50 символов.

Эти характеристики обеспечивают однозначную идентификацию и отслеживание изменений в проекте, что облегчает управление конфигурацией и обеспечивает прозрачность в процессе разработки.

## 3.2 Базовые версии и трассируемость

Все изменения в ПО осуществляются на основе базовой версии, или базовой конфигурации. Базовая версия, представляет собой совокупность реализованных функциональных и нефункциональных требований в определенной версии (итерации) программного продукта. Главная цель введения базовой версии - создать основу для последующих этапов жизненного цикла ПО, предоставляя возможность ссылаться на эту версию, контролировать её и обеспечивать трассируемость между единицами конфигурации.

В данном проекте, базовой версией считается та версия ПО, которая представлена в ветке "main". Создание новой базовой версии, или новой версии ПО, происходит путем обновления ветки "main".

Каждая версия ПО должна быть задокументирована. Документация должна включать историю изменений, указывая следующие аспекты:

- Внесенные изменения.

- Дата каждого изменения.

- Лицо, ответственное за внесение изменения.

- Причина изменения.

Все документы, относящиеся к версиям ПО, хранятся в единой базе знаний, например, в Confluence. Документ о каждой новой версии должен содержать ссылки на документы предыдущих (родительских) версий.

### 3.2.1 Контроль статуса единиц конфигурации

В автоматизированных средствах управления проектом для контроля степени выполнения той или иной работы используется понятие степени выполнения (progress).

Таблица 1. Состояния изменений

| Состояние | Определение |
| --- | --- |
| Proposed (предложено) | Изменение запрошено |
| Approved (одобрено) | Изменение проанализировано, его влияние на проект просчитано, ключевые заинтересованные в проекте лица согласились с этим требованием |
| Rejected (отклонено) | Изменение предложено, но не запланировано для реализации ни в одной из будущих версий, описаны причины отклонения требования и зафиксировано лицо, принявшее это решение |
| Done (реализовано) | Код, реализующий требование, разработан, написан и протестирован, требование отслежено до соответствующих элементов кода |
| Verified (проверено) | Корректное функционирование реализованного изменения подтверждено в соответствующем продукте, требование отслежено до соответствующих вариантов тестирования, как следствие, требование считается завершенным |
| Deleted (удалено) | Утвержденное изменение удалено, описаны причины удаления и зафиксировано лицо, принявшее это решение |

В качестве контроля статуса единиц конфигурации выбрана система Pull request, предоставляемая GitHub. При внесении изменений в главную конфигурацию (в ветку “master”) человек, вносящий изменение, заливает свою дочернюю ветку с необходимыми изменениями на GitHub и создает Pull request. Данный объект содержит запрос Proposed на вливание дочерней ветке в главную. Далее все члены команды разработки должны просмотреть запрос на изменение и оставить замечания, если они имеются. При исправлении всех замечаний проверяющий ставит одобрение данному запросу Approved. Если все замечания устранены и присутствует одобрение от всех членов разработки, то запрос на вливание дочерней ветке принимается и изменения вносятся в главную ветку. После внесения изменений главная ветка представляет новую версию ПО Verified. При недостаточном количестве одобрений запрос отклоняется Rejected. Далее новая конфигурация проекта попадает к отделу тестирования, который сверяет изменения в конфигурации с требованиями к ПО. Если тестирование одобряет данную конфигурацию Done, то эта версия проходит деплой и попадает пользователю.

### 3.2.2 Трассируемость

Ниже перечислены элементы трассируемости:

- потребности пользователей и заинтересованных лиц (могут быть далее сведены к запросам заинтересованных лиц);

- возможности продукта;

- вариант использования;

- элемент проекта;

- комплект тестов.

Рассматриваемые элементы трассируемости позволяют определить:

- какие потребности пользователя не связаны с возможностями продукта;

- каково состояние тестов для всех вариантов использования в итерации n;

- какие тесты не были пройдены, в порядке важности.

- какие возможности запланированы для данного выпуска, какие запросы пользователей они выполняют, и каково их состояние (через теги трассируемости).

- понять источник требований;

- обозначить область проекта;

- работать с изменениями требований;

- оценить воздействие изменений в требованиях на проект;

- оценить воздействие сбоя теста на требования (например, сбой теста может означать, что требования не выполнены);

- убедиться, что реализация системы отвечает всем требованиям;

- убедиться, что приложение делает только то, что от него требуется

## 3.3 Регистрация проблем и управление изменениями

### 3.3.1 Регистрация проблем

Каждый участник команды разработки должен документировать все выявленные им несоответствия, используя Git — популярную систему контроля версий, работающую на основе ациклического направленного графа. GitHub — это платформа для использования Git. Обнаруженные несоответствия могут включать:

- Расхождения в жизненном цикле программного обеспечения;

- Неувязки между выполняемыми процессами и описанными в планах, а также недочёты в результатах этих процессов;

- Неполадки в работе программного обеспечения и другое.

В Git регистрация проблемы осуществляется путём последовательного выполнения команд git checkout -b issuenumber - создание новой ветки для проблемы и переход к ней, git commit -a -m ‘Описание проблемы’ - создается коммит, со всеми измененными файлами. Участник детально описывает проблему и проводит её первичную классификацию, относя её к определённой категории и проверяя критичность  по таблице 2. Проблемы со степенью критичности “Высокая” регистрируются в срочном порядке. Сначала нужно переключаются на ветку main командой git checkout main, затем создают новую ветку для исправления проблемы, используя те же команды. Изменения отправляются командой git push, а для слияния веток используется git merge.

Таблица 2. Степень критичности ошибок в системе.

| Категория | Описание | Степень критичности |
| --- | --- | --- |
| Ошибка интерфейса | Некорректное отображение элементов интерфейса | Низкая |
| Проблема производительности | Снижение производительности | Средняя |
| Ошибка безопасности | Уязвимость в системе безопасности | Высокая |
| Ошибка функционала | Неверное поведение функций | Средняя |
| Крах сайта | Полный сбой работы сайта | Высокая |

Проблемы классифицируются как решаемые на уровне управления проектом (problems) и эскалируемые (issues), требующие вмешательства высшего уровня управления, включая внешние инстанции.

Проблемы, связанные с конкретными заявками или запросами на изменение, регистрируются в соответствующих карточках заявок. Если проблема проявляется в нескольких элементах конфигурации и их версиях, это указывается в сообщении о проблеме. Заполненное сообщение о проблеме переходит в статус "зарегистрировано" и включается в список зарегистрированных проблем.

Жизненный цикл сообщения о проблеме представлен на Рисунке 3, подробное описание которого находится в разделе 3.3.2

### 3.3.2 Рассмотрение изменений

Каждое сообщение о проблеме, зарегистрированное в системе, обязательно подлежит рассмотрению. Частота таких рассмотрений устанавливается руководителем проекта. На любом этапе времени, каждое зарегистрированное сообщение о проблеме может находиться только в одном из следующих состояний:

- "REGISTERED" (Зарегистрировано)

- "PRE ANALYSIS" (Предварительный анализ)

- "ANALYSIS" (Анализ)

- "SENT" (Направлено на реализацию)

- "IN PROGRESS" (Обрабатывается)

- "DISCARDED" (Отменено)

- "DONE" (Сделано)

Перед началом процесса рассмотрения все сообщения о проблемах, находящиеся в состоянии “REGISTERED”, должны быть переведены в состояние “ANALYSIS”. Для каждого из них проводятся следующие действия:

- Предварительный анализ проблемы:

- Классификация проблемы по ее характеру или области, в которой она возникла

- Привлечение специалиста, отвечающего за разработку данной части ПО, для детального анализа проблемы

- Анализ актуальности проблемы и определение дальнейших шагов:

- Выбор метода устранения обнаруженной проблемы

- Либо признание проблемы неактуальной и перевод сообщения о ней в состояние “DISCARDED” (с прекращением дальнейшего рассмотрения)

- Либо определение необходимости проведения дополнительного анализа или признание временной невозможности рассмотрения проблемы (с прекращением дальнейшего рассмотрения).

- Создание и регистрация необходимых запросов на изменения в системе поддержки разработки. Каждый такой запрос на изменение относится к одной из категорий, определяющих конкретные процессы жизненного цикла программного обеспечения, результаты которых требуют изменения для устранения выявленной проблемы

Таблица 3. Категории запросов на изменение

| Категория запроса на изменение | Соответствующие изменения |
| --- | --- |
| Процесс | Изменения в планах и стандартах |
| Требования | Изменения в требованиях к ПО |
| Проект | Изменения в описании проекта ПО |
| Код | Изменения в исходном коде |
| Интеграция | Изменения в исполняемом объектном коде |
| Тест | Изменения в тестовых примерах и процедурах |
| Каталог | Изменения в каталогах комплектации и среды ЖЦ ПО |

Описание предполагаемого изменения и перевод сообщения о проблеме в состояние “SENT”;

Получение разработчиком описания предполагаемого изменения и перевод сообщения о проблеме в состояние “IN PROGRESS”;

Выполнение мероприятий по устранению выявленной проблемы “DONE”.

### 3.3.3 Внесение изменений

Процесс внесения изменений запускается, когда разработчик получает описание изменения и переводит сообщение о проблеме в статус “IN PROGRESS”. Этапы включают:

- Определение исходных версий конфигурационных единиц, представляющих собой базовые версии, зарегистрированные в системе поддержки разработки.

- Создание новых версий конфигурационных единиц на основе исходных в рамках запроса на изменение, или при невозможности завершить изменение - создание сообщения о проблеме и выход из процесса, или при отказе от изменения - перевод запроса в статус “DISCARDED” и возврат к базовым версиям.

- Проведение ревью, по результатам которого в системе регистрируются новые базовые версии конфигурационных единиц.

- Перевод запроса на изменение в статус “DONE”.

Работа выполняется в ветке, которая наследуется от главной. Для изменений в главной конфигурации (ветке master) разработчик отправляет свою ветку на GitHub и создает Pull request. Затем все члены команды просматривают и комментируют запрос. После устранения всех замечаний и получения одобрения от команды, запрос на вливание ветки принимается. Если одобрения недостаточно, запрос отклоняется как “DISCARDED”. После принятия изменений главная ветка формирует новую версию ПО. Затем новая конфигурация проекта направляется в отдел тестирования для проверки соответствия требованиям. Если тестирование успешно, версия деплоится и становится доступной для пользователя как “DONE”.

### 3.3.4 Закрытие сообщения о проблеме

Если все запросы на изменения, связанные с определённым сообщением о проблеме, получили статус “DONE” или “DISCARDED”, то это сообщение о проблеме также переводится в состояние “DONE”. После этого проводится актуализация рабочей ветки через rebase (git rebase main). Ветка, в которой велась работа над проблемой, объединяется с веткой master. Затем ветка, использовавшаяся для решения проблемы, удаляется с использованием команды git branch -d.

### 3.3.5 Соглашения по работе с репозиторием

Предусмотрены ровно 2 возможных типа веток - ветки разработки (feature_branch) и релизные ветки (release_branch).

Любые изменения единиц конфигурации выполняются в отдельных ветках разработки, образованных от актуального состояния main-ветки (базовой версии единиц конфигурации).

Правила именования веток разработки:

[номер CR]_[краткий смысл на английском языке]_[bugfix], где

[номер CR] - идентификатор запроса на изменение (Change Request)

[bugfix] является необязательным и используется лишь в случае, если правится единичная незначительная ошибка.

Правила именования релизных веток:

[YYYYMMDD]_[номер версии релиза в разрезе дня]_[номер CR]_[bugfix], где

[YYYYMMDD] - год, месяц и день релиза

Правила именования Pull Request:

[номер CR] [BugFix] [Краткий смысл на русском языке]

## 3.4 Учет состояния конфигурации

Основной целью проведения мероприятий по учету состояния конфигурации является предоставление данных для эффективного управления конфигурацией в рамках жизненного цикла программного обеспечения. Это включает в себя следующие аспекты:

- Идентификация конфигурации:

- Базовые версии:

- Сообщения о проблемах:

- Управление изменениями:

Все действия с конфигурационными единицами записываются в журнал изменений. Этот журнал представляет собой упорядоченный по времени список изменений, внесенных в проект. Файл changelog.md формируется автоматически при выполнении команды "changelog generate" в терминале разработчика в репозитории GitHub. Записи в формате markdown создаются на основе коммитов git и содержат информацию о дате и времени создания каждой версии единицы конфигурации, пользователе, создавшем эту версию, а также текущем состоянии конфигурационной единицы. Это обеспечивает участникам проекта доступ к актуальной информации в любой момент времени.

## 3.5 Архивирование и выпуск

Архивирование (резервное копирование) данных ЖЦ ПО не предусматривается. Мероприятия по выпуску ПО предусматривают создание базовой версии каталога комплектации ПО