# План разработки

- Ссылки

- Термины

- Ответственные

- Информация для всех процессов разработки ПО

- Разработка требований

- Проектирование ПО

- Кодирование ПО

- Интеграция ПО

# 1. Ссылки

Стандарт на разработку требований к ПО: файл “Стандарт на разработку требований.docx” из корневой папки.

# 2. Термины

УК ПО - управление конфигурацией программного обеспечения.

ЖЦ - жизненный цикл программного обеспечения.

Сообщение о проблеме - документ процесса УК ПО, содержащий описание несоответствия в данных ЖЦ ПО или в описании процессов ЖЦ ПО.

Формальная инспекция - способ верификации документов, основанный на экспертной оценке их правильности, выполняемой одним или несколькими инспекторами, как правило, с использованием проверочных перечней.

Задача - документ процесса УК ПО, созданный для внесения изменений в данные ЖЦ ПО с целью устранения несоответствия, описанного в СП.

# 3. Ответственные

Руководитель проекта несет ответственность за эффективное распределение задач между ответственными разработчиками. Это распределение задач должно быть таким, чтобы исключить возможность одновременной работы различных членов команды над одними и теми же частями документов.

Ответственный разработчик, назначенный руководителем проекта, обязан сопровождать свою задачу в соответствии с процессами разработки программного обеспечения, как указано в "Процессах разработки ПО".

Базовая версия данных в жизненном цикле программного обеспечения представляет собой последнюю версию данных, утвержденных верификацией.

В процессе жизненного цикла программного обеспечения появляются новые версии данных, которые после прохождения верификации могут быть назначены базовыми. В случае несоответствия требованиям эти версии данных могут быть отправлены на повторное прохождение этапа жизненного цикла.

Выявленные несоответствия в результате мероприятий процесса разработки программного обеспечения фиксируются с использованием сообщений о проблемах, которые передаются в процесс управления конфигурацией программного обеспечения. Базовые версии данных поступают в процесс управления конфигурацией программного обеспечения.

# 4. Информация для всех процессов разработки ПО

Условия входа в конкретный процесс разработки ПО:

- Наличие всех нужных документов и требований, указанных на вход задаче. Назначение задачи исполнителю.

- Задача переведена в статус “Backlog” после верификации.

Стандартный протокол действия в рамках процесса разработки ПО со стороны разработчиков при назначении задачи:

- Задаче назначается статус “In progress”

- Определяются документы для создания/изменения/удаления

- Для любых производных требований должны быть указаны “родительские требования” (требования, из которых было порождено данное)

- При необходимости изменения документов изменения должны вноситься в копии документов, а не в оригинал

- При завершении работы, задаче назначается статус “QA”(quality assurance - проверка качества)

Условия выхода из конкретного процесса разработки ПО:

- Все проблемы, появившиеся во время работы устранены

- Все изменения в документах подтверждены

- Руководитель поставлен в известность о завершении

# 5. Разработка требований

Целями процесса разработки требований к ПО являются:

- Разработка требований к ПО высокого уровня;

- Разработка производных требования к ПО высокого уровня.

Входные данные:

- Стандарт на разработку требований

- План разработки

- Требования к системе (включающие описание архитектуры системы и ее программно-аппаратных интерфейсов)

- Результат формальной инспекции

Выходные данные:

- Требования к ПО

- Сообщения о проблемах

# 6. Проектирование ПО

Целями процесса проектирования ПО являются:

- Определение архитектуры ПО;

- Разработка требований к ПО низкого уровня;

- Разработка производных требования к ПО низкого уровня.

- План разработки ПО

Входные данные

- Стандарт проектирования

- Результат формальной инспекции

- Требования к ПО

Выходные данные:

- Описание проекта

- Сообщения о проблемах

Описание процесса:

Основным методом при разработке описания проекта ПО будет являться метод структурного проектирования, представляющий собой процесс последовательного разбиения (декомпозиции) ПО на компоненты, а компонента на подкомпоненты и функции.

# 7. Кодирование ПО

Цель процесса кодирования ПО:

- Разработать исходный код трассируемый, верифицируемый, непротиворечивый и реализующий требования к ПО низкого уровня.

Входные данные:

- Стандарт кодирования

- Результат формальной инспекции

- Описание проекта

- План разработки ПО

Выходные данные:

- Исходный код

- Командные файлы с директивами для компилятора

- Сообщения о проблемах

Описание процесса:

Разработчики вносят изменения в модули исходного кода, руководствуясь стандартом на кодирование ПО.

При выполнении мероприятий ответственный разработчик использует инструментарий процесса кодирования.

# 8. Интеграция ПО

Цель процесса интеграции ПО:

- Загрузить на вычислительное устройство исполняемый код ПО для интеграции ПО и аппаратных средств.

Входные данные

- Описание проекта

- Результат формальной инспекции

- Исходный код

- Командные файлы с директивами для компилятора

- План разработки ПО

Выходные данные:

- Исполняемый код

- Командные файлы с директивами для компоновщика;

- Командные файлы с директивами загрузки исполняемого объектного кода в вычислитель;

- Протоколы сборки и загрузки исполняемого объектного кода в вычислитель;

- Сообщения о проблемах.