# 1        Введение

## 1.1     Цель

Данный документ определяет мероприятия, которые будут выполняться для достижения целей процесса верификации ПО, определенных в документе КТ-178B [1].

## 1.2     Область применения

Требования и положения настоящего Плана распространяются на все работы по верификации, выполняемые в рамках проекта “Помощник электрика”, и обязательны для всех участников проекта.

## 1.3     Ссылки

[1]       КТ-178B. Квалификационные требования. Часть 178В. Требования к ПО бортовой аппаратуры и систем при сертификации авиационной техники.

[2]      План разработки ПО.

[3]      План управления конфигурацией ПО.

[4]      Стандарт на разработку требований к ПО.

## 1.4     Термины, определения и соглашения

Таблица 1. Термины, определения и соглашения

| Термин | Определение, толкование |
| --- | --- |
| Сообщение о проблеме | Документ процесса УК ПО, содержащий описание несоответствия в данных ЖЦ ПО или в описании процессов ЖЦ ПО. |
| Запрос на изменение | Документ процесса УК ПО, созданный для внесения изменений в данные ЖЦ ПО с целью устранения несоответствия, описанного в СП. |
| Категория запроса на изменение | Атрибут запроса на изменение, идентифицирующий процесс ЖЦ ПО, данные которого будут меняться в рамках этого ЗИ. |
| Формальная инспекция | Способ верификации документов, основанный на экспертной оценке их правильности, выполняемой одним или несколькими инспекторами, как правило, с использованием проверочных перечней. |
| Первичная инспекция | Формальная инспекция называется первичной, если она не является повторной. |
| Повторная инспекция | Формальная инспекция называется повторной, если версия объекта инспекции создана с целью устранения замечаний предыдущей инспекции. |
| Тестовый пример | Совокупность входных условий и значений входных параметров, ожидаемых результатов, критерия «Прошёл/Не прошёл» (“Pass/Fail”). |
| Чек-лист | Перечень контрольных вопросов, напротив которых делаются отметки о выполнении или невыполнении данного пункта |
| Испытания | Метод верификации, при котором на вход ПО подаются определенные в тестовых примерах входные воздействия, а результат работы испытуемого ПО, полученный для данных входных воздействий, сравнивается со значениями, ожидаемыми на основании требований. |
| Формальная инспекция | Форма проведения рассмотрений и некоторых видов анализов. «Формальная» означает, что результат инспекции является основанием для изменения статуса документа в СПР. |

Таблица 2. Сокращения

| Термин | Определение, толкование |
| --- | --- |
| ЖЦ | Жизненный цикл |
| ЗИ | Запрос на изменение |
| КК1 | Категория контроля 1 |
| ПО | Программное обеспечение |
| СП | Сообщение о проблеме |
| СПР | Система поддержки разработки |
| УК | Управление конфигурацией |
| ФИ | Формальная инспекция |

# 2. Методы верификации

## 2.1. Формальная инспекция

В данном разделе описан процесс формальной инспекции. *Объектом ревью* является один или несколько файлов (иногда только их определенные части), находящихся в репозитории. В контексте мероприятия ревью выделяются следующие роли:

- Автор - участник команды, который вносит изменения в объекты ревью.

- Инспектор - член команды, имеющий знания в области, относящейся к объекту ревью, и оценивающий корректность изменений автора.

- Ведущий – сотрудник, отвечающий за надлежащее выполнение процесса формальной инспекции, начиная с момента назначения его на эту роль до завершения инспекции. Обычно ведущий также выполняет роль Инспектора.

### 2.1.1. Входные данные

- План верификации ПО;

- Запрос на изменение;

- Объекты формальной инспекции;

- Входные данные процесса, результаты которого являются объектом формальной инспекции;

- Запись о формальной инспекции:

  - Титульный лист формальной инспекции;

  - Список замечаний (для повторной инспекции);

  - Чек-листы.

### 2.1.2. Критерии начала мероприятия

Одновременно выполнены следующие условия:

- Установлены базовые версии входных данных, на основе которых разработаны объекты формальной инспекции.

- По мнению автора, все изменения во все данные ЖЦ, требующие изменения по ЗИ, внесены.

### 2.1.3. Выполнение мероприятия

#### 2.1.3.1. Инициация

Автор помещает объекты инспекции (измененные/созданные по ЗИ данные ЖЦ) в СПР. Если формальная инспекция еще не проводилась, Автор создает запись о формальной инспекции в СПР из запроса на изменение, связывает ее с необходимыми проверочными перечнями, входными данными, на основании которых разрабатывались объекты инспекции, и справочными данными. СПР автоматически устанавливает связь формальной инспекции с последними версиями всех единиц конфигурации, измененных по ЗИ, как с подлежащими инспекции версиями объектов инспекции.

Автор переводит формальную инспекцию в состояние «НАЗНАЧЕНА» (“ASSIGNED”).

Руководитель проекта назначает Инспекторов для данной формальной инспекции.

#### 2.1.3.2. Экспертиза и обсуждение

Инспекторы проверяют существенные характеристики объектов инспекции, указанных на титульном листе записи о формальной инспекции. Обнаруженные несоответствия должны быть точно локализованы, сформулированы и записаны; при этом следует стремиться к таким формулировкам, которые идентифицируют проблемы, но не предлагают их решения. Каждое найденное несоответствие следует оформлять отдельно в списке замечаний записи о формальной инспекции в СПР.

Для самоконтроля Инспектора при проведении формальных инспекций применяются заранее подготовленные и утвержденные чек-листы, содержащиеся в записи об инспекции. Чек-листы, как правило, содержат достаточно вопросов, чтобы всесторонне оценить соответствие объектов формальной инспекции входным данным. Однако Инспектор может обнаружить и такие несоответствия, которые невозможно отнести ни к одному из вопросов проверочного перечня.

Если найденное несоответствие таково, что хотя бы одно из положений, описываемых каким-либо вопросом чек-листа, не выполняется, то Инспектор должен ответить “Нет” на данный вопрос и связать с ним замечание, описывающее найденное несоответствие. В общем случае, одно замечание может быть связано с несколькими вопросами чек-листа, и наоборот, с одним вопросом может быть связано несколько замечаний.

Инспектор оставляет все оформленные замечания в состоянии «НАЗНАЧЕНО» (“ASSIGNED”), за исключением ошибочно созданных замечаний, которые следует перевести в состояние «ОТМЕНЕНО» («CANCELED”) с добавлением соответствующего комментария.

Если выявлено несоответствие во входных данных, не являющихся объектом формальной инспекции, то вместо замечания, связанного с формальной инспекцией, Инспектор должен открыть сообщение о проблеме, описывающее несоответствие.

Рассмотрению подлежат также и замечания, выявленные в ходе предыдущих формальных инспекций, которые находятся в одном из следующих состояний: «ОБСУЖДЕНИЕ» (“DISCUSSION”), «ИСПРАВЛЕНО» (“FIXED”). По итогам рассмотрения каждого замечания принимается решение об изменении его состояния, как указано ниже.

- Для каждого замечания, выявленного в ходе предыдущих формальных инспекций, находящегося в состоянии «ОБСУЖДЕНИЕ», принимается решение о переводе в одно из следующих состояний:

  - «ОТМЕНЕНО» – после обсуждения с Автором установлено, что несоответствия нет;

  - «НАЗНАЧЕНО» – после обсуждения с Автором установлено, что несоответствие требует устранения;

  - «АДРЕСОВАНО СП» (“ADDRESSED”) – после обсуждения с Автором (возможно, с привлечением Менеджера изменений) установлено, что исправление несоответствия нежелательно или невозможно, и его следует отложить.

- Для каждого замечания, выявленного в ходе предыдущих формальных инспекций и находящегося в состоянии «ИСПРАВЛЕНО», принимается решение о переводе в одно из следующих состояний:

  - «ЗАКРЫТО» (“CLOSED”) – несоответствие устранено в текущей версии объекта формальной инспекции;

  - «НАЗНАЧЕНО» – несоответствие не устранено или устранено некорректно.

#### 2.1.3.3. Регистрация результатов

Все замечания, для которых во время обсуждения было принято решение об изменении их состояния, Ведущий переводит в состояние, соответствующее принятому решению, и при необходимости выполняет дополнительные действия:

- «ОТМЕНЕНО» – должен быть заполнен комментарий, описывающий причину снятия несоответствия;

- «НАЗНАЧЕНО» – должен быть заполнен комментарий, уточняющий первоначальное описание несоответствия или поясняющий, в чем состоит некорректность исправления;

- «АДРЕСОВАНО СП» – Инспектор создает СП с описанием несоответствия, связывает его с замечанием, после чего переводит замечание в состояние «ЗАКРЫТО».

- «ЗАКРЫТО».

Ведущий завершает заполнение проверочных перечней, связанных с ФИ. При проведении повторной формальной инспекции ответы на вопросы проверочных перечней должны быть актуализированы, т.е. должны отражать состояние рассматриваемых версий объектов инспекции.

На каждый вопрос проверочных перечней должен быть дан один из следующих ответов:

- “Да” – все положения, описываемые данным вопросом проверочного перечня, выполняются.

- “Нет” – хотя бы одно из положений, описываемых данным вопросом проверочного перечня, не выполняется.

- “Не применимо” – ни одно из положений, описываемых данным вопросом проверочного перечня, не может быть оценено для рассматриваемых объектов формальной инспекции. Если выбран этот вариант ответа, то должен быть заполнен поясняющий комментарий.

Ведущий устанавливает отметку “штамп” о завершении формальной инспекции.

Если хотя бы одно из замечаний находится в состоянии «НАЗНАЧЕНО», Ведущий переводит запись о формальной инспекции в состояние «ПЕРЕРАБОТКА» (“REWORK”), в противном случае Ведущий переводит запись о формальной инспекции в состояние «ЗАВЕРШЕНА» (“COMPLETED”) и связанный с ней ЗИ в состояние «ЗАВЕРШЕН» (“COMPLETED”).

### 2.1.4. Критерии окончания мероприятия

Выполнено одно из следующих условий:

- Формальная инспекция переведена в состояние «ЗАВЕРШЕНА» и связанный с ней ЗИ переведен в состояние «ЗАВЕРШЕН».

- Формальная инспекция переведена в состояние «ПЕРЕРАБОТКА».

### 2.1.5. Выходные данные

- Сообщения о проблемах;

- Запись о формальной инспекции (актуализированная):

  - Титульный лист формальной инспекции;

  - Список замечаний;

  - Заполненные проверочные перечни.

### 2.1.6. Исправление несоответствий

В процессе переработки объектов инспекции по замечаниям проведенной формальной инспекции для каждого зафиксированного в записи о формальной инспекции замечания в состоянии «НАЗНАЧЕНО»:

- Если Автор согласен с наличием зафиксированного несоответствия, он вносит необходимые изменения в объекты инспекции и переводит замечание в состояние «ИСПРАВЛЕНО».

- Если Автор считает, что исправление несоответствия нецелесообразно и несоответствие должно быть отклонено либо исправление должно быть отложено, то Автор снабжает замечание комментарием и переводит его в состояние «ОБСУЖДЕНИЕ».

## 2.2. Разработка тестовых примеров

### 2.2.1     Входные данные

- План верификации ПО;

- Описание проекта ПО;

- Требования к ПО;

- Запрос на изменение;

- Запись о ФИ тестовых примеров и результатов испытаний ПО (если проводилась ФИ);

- Тестовые примеры (разработанные ранее).

### 2.2.2     Критерии начала мероприятия

Одновременно выполнены следующие условия:

- Базовые версии для тестируемого описания проекта ПО и тестируемых требований к ПО установлены.

- Формальная инспекция для изменений, выполненных по рассматриваемому ЗИ, не проводилась либо такая формальная инспекция завершена и находится в состоянии «ПЕРЕРАБОТКА».

### 2.2.3     Процедура выполнения мероприятия

Тестовые примеры разрабатываются на основе требований к ПО и описания проекта ПО таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие требований тестовыми примерами. В зависимости от совпадения результатов работы ПО с ожидаемыми значениями, для каждого отдельного тестового примера определяется результат “Прошёл/Не прошёл” (“Pass/Fail”).

Если существуют тестовые примеры с результатом “Не прошел” (“Fail”), открываются сообщения о проблемах.

Следует разрабатывать как тестовые примеры для нормального диапазона, так и робастные тестовые примеры.

Если в ходе разработки тестовых примеров или их неформального прогона обнаружены несоответствия во входных данных процесса, то Тест-инженер должен открыть соответствующие СП.

По окончании разработки тестовых примеров Тест-инженер помещает их в СПР.

#### 2.2.3.1      Выбор тестовых примеров для нормального диапазона

Назначение тестовых примеров для нормального диапазона – продемонстрировать способность ПО работать при нормальных входных данных и условиях. При разработке тестовых примеров для нормального диапазона необходимо:

- выделить классы эквивалентности входных данных и разработать тестовые примеры для каждого класса;

- для временных зависимостей, таких, как фильтры, интеграторы, задержки, предусмотреть итерационные проверки;

- для требований, выраженных в терминах состояний и переходов, предусмотреть проверки всех допустимых переходов;

- для требований, содержащих логические условия, предусмотреть проверки всех элементарных логических условий и булевых операций.

В одном тестовом примере для нормального диапазона допускается сочетать проверки классов эквивалентности для различных входных данных.

#### 2.2.3.2      Выбор робастных тестовых примеров

Назначение робастных тестовых примеров – продемонстрировать устойчивость ПО по отношению к входным данным, выходящим за рамки допустимых диапазонов, и к нештатным условиям эксплуатации. При разработке робастных тестовых примеров необходимо:

- выделить классы эквивалентности недопустимых значений и разработать тестовые примеры для каждого класса;

- проверить инициализацию системы при нештатных условиях;

- выделить возможные виды отказов входных данных, особенно в сложных строках цифровых данных, поступающих от внешних систем;

- для циклов с вычисляемым счетчиком попытаться вывести количество итераций за допустимые пределы;

- предусмотреть проверки механизмов защиты от превышения установленных времен вычислений;

- для временных зависимостей, таких, как фильтры, интеграторы, задержки, предусмотреть проверки механизмов защиты от арифметического переполнения;

- для требований, выраженных в терминах состояний и переходов, предусмотреть тестовые примеры, в которых производятся попытки осуществления недопустимых переходов.

В каждом робастном тестовом примере должны быть проверки не более, чем на одну нештатную ситуацию.

### 2.2.4     Критерии окончания мероприятия

Тестовые примеры разработаны, найденные несоответствия во входных данных процесса описаны посредством СП. Тестовые примеры идентифицированы в СПР.

### 2.2.5     Выходные данные

- Тестовые примеры;

- Сообщения о проблемах

## 2.3     Испытания ПО (формальный прогон тестовых примеров)

### 2.3.1     Входные данные

- План верификации ПО;

- Исходный код (для испытаний низкого уровня);

- Исполняемый объектный код;

- Тестовые примеры.

### 2.3.2     Критерии начала мероприятия

Базовые версии для исходного кода, исполняемого объектного кода и тестовых примеров установлены.

### 2.3.3     Процедура выполнения мероприятия

Тест-инженер извлекает тестовые примеры из СПР и осуществляет их формальный прогон с использованием соответствующей среды испытаний на базовой версии исполняемого объектного кода. Тест-инженер помещает результаты формального прогона в СПР. Каждая версия результатов прогона должна трассироваться на версии тестовых примеров и версии исполняемого объектного кода.

Если в ходе формального прогона тестовых примеров обнаружены несоответствия во входных данных процесса, то Тест-инженер должен открыть соответствующие СП. Возможно, некоторые несоответствия были обнаружены при предшествующих формальных прогонах. В таких случаях открывать новое СП не требуется, если изменение входных данных, содержащих несоответствие, еще не завершено, т.е. соответствующий ЗИ не достиг состояния «ЗАКРЫТО» (“CLOSED”).

### 2.3.4     Критерии окончания мероприятия

Тестовые примеры прогнаны с использованием соответствующей среды испытаний, найденные несоответствия во входных данных процесса описаны посредством СП. Результаты прогона тестовых примеров идентифицированы в СПР.

### 2.3.5     Выходные данные

- Результаты испытаний ПО;

- Сообщения о проблемах.

# 3.      Среда верификации

## 3.1     Связь с другими процессами жизненного цикла ПО

Процесс верификации взаимодействует с другими процессами жизненного цикла ПО посредством процесса управления конфигурацией ПО, получая из него все входные данные и возвращая в него все выходные данные жизненного цикла ПО.

Входными данными процесса верификации являются следующие выходные данные процессов ЖЦ ПО:

- Планы проекта;

- Требования к ПО;

- Описание проекта ПО;

- Исходный код;

- Исполняемый объектный код;

Выходными данными процесса верификации являются:

- Сообщения о проблемах;

- Тестовые примеры и процедуры;

- Результаты прогона тестовых примеров (результаты испытаний);

- Записи о ФИ;

- Результаты анализов.

Выходные данные процесса верификации ПО передаются как входные данные в соответствующие процессы ЖЦ ПО с целью устранения выявленных несоответствий.

## 3.2     Организация и ответственности

В мероприятиях процесса верификации ПО принимают участие сотрудники проекта, имеющие различные роли в процессах ЖЦ ПО. Большинство мероприятий процесса верификации проводится сотрудниками группы верификации, сотрудники других процессов привлекаются к участию в формальных инспекциях. Роли, выделяемые в контексте выполняемых мероприятий процесса верификации ПО, приводятся в подразделах раздела 2.1.

## 3.3     Независимость

Независимость при выполнении мероприятий верификации обеспечивается на персональном уровне, то есть для каждого верифицируемого объекта из множества данных ЖЦ ПО сотрудник проекта, выполняющий мероприятие по верификации, не участвует в создании данного объекта.

Можно привести следующие примеры достижения независимости мероприятий верификации:

- автор объекта формальной инспекции не может быть инспектором в данной инспекции;

- при проведении инспекции требований к ПО как целого инспектором не может быть ни один из авторов, участвовавших в разработке частей требований;

- автор требований и автор кода, реализующего требования, не могут быть авторами тестовых примеров для верификации этих требований;

- авторы требований, кода и тестовых примеров не могут быть авторами отчета об анализе структурного покрытия.

## 3.4     Инструменты верификации

Инструменты, использующиеся в процессе верификации ПО, и их предназначение описаны в следующей таблице.

Таблица 3. Инструменты верификации

| Название инструмента | Предназначение инструмента |
| --- | --- |
| pytest | Фреймворк для тестирования кода на Python. Позволяет не только писать тесты, но и создавать для них окружение, а также настраивать параметры запуска. |
| unittest | Инструмент для тестирования в Python. Это стандартный модуль для написания модульных тестов на Python. |
| PyCharm | Среда разработки, содержащая Python-компилятор, позволяющая запускать и проводить отладку кода. |

## 3.5     Методы верификации

Для проведения мероприятий верификации будут использоваться методы, описанные ниже. Порядок применения этих методов детально описан в разделе 3.

### 3.5.1     Испытания

#### 3.5.1.1      Испытания интеграции ПО и аппаратных средств

Целью этого вида испытаний является гарантия того, что ПО в среде целевого вычислителя будет удовлетворять требованиям высокого уровня.

Метод испытаний заключается в создании различных входных воздействий на целевой вычислитель и сравнении полученной реакции с реакцией, ожидаемой на основании требований высокого уровня.

#### 3.5.1.2      Испытания интеграции ПО

Целью этого вида испытаний является гарантия того, что компоненты ПО правильно взаимодействуют друг с другом.

Метод испытаний аналогичен методу испытаний интеграции ПО и аппаратных средств.

#### 3.5.1.3      Испытания низкого уровня

Целью этого вида испытаний является гарантия соответствия компонентов ПО предъявляемым к ним требованиям низкого уровня.

Метод испытаний заключается в создании различных входных условий и вызове функций тестируемого ПО с различными параметрами и сравнении полученной реакции с реакцией, ожидаемой на основании требований низкого уровня.

### 3.5.2     Формальная инспекция

Формальная инспекция – форма проведения рассмотрений и некоторых видов анализов. «Формальная» означает, что результат инспекции является основанием для изменения статуса документа в СПР.

В ходе формальной инспекции одним или несколькими специалистами (инспекторами) осуществляется независимая проверка соответствия инспектируемых документов исходным документам. Для самоконтроля инспектора при проведении формальных инспекций, как правило, применяются заранее подготовленные и утвержденные чек-листы, различные для разных типов объектов инспекции. Ответы на вопросы проверочного перечня даются инспектором на основании экспертной оценки объектов формальной инспекции.

Чек-листы хранятся в СПР и утверждаются первоначально Руководителем проекта, а в дальнейшем – в процессе ФИ данного плана. После этого Автор интегрирует утвержденные проверочные перечни в СПР для формальных инспекций объектов соответствующих типов (см. План УК ПО [3]).

Объект формальной инспекции признается соответствующим входным данным, если в результате формальной инспекции не оказалось принятых замечаний к этому объекту.

Несоответствия, выявленные при проведении формальной инспекции, документируются в форме замечаний в записи о формальной инспекции и таким образом передаются в процессы, результаты которых являются объектами формальной инспекции.